**Техническое задание на создание**  
**автоматизированной системы «Интернет магазин уходовой косметики»**

**Основной функционал**

1. Возможность редактирования данных ИС
2. Возможность генерации 5 отчётов: отчёт по заказам, отчёт по данным о клиентах в системе, по товарам, о данных авторизации, по заказам за определённый срок.
3. Авторизованный доступ. Указать основных пользователей и доступные им функции.
4. Реакция системы на исключительные ситуации (например, ошибочный ввод данных).

**Инструменты разработки**

1. MySQL
2. C#

Привилегии: клиент может просматривать товары и формировать свои заказы, администратор может просматривать все данные клиента и изменять данные о товарах.

**Этапы и их сроки выполнения:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № этапа | Работа | Форма отчётности | Срок выполнения | |
| начало | окончание |
| 1 | Создание БД, написание процедур и запросов | Отчёт | 09.02.23 | 20.02.23 |
| 2 | Проектирование интерфейса | Отчёт | 21.02.23 | 27.02.23 |
| 3 | Разработка диаграммы классов | Отчёт | 28.02.23 | 1.03.23 |
| 4 | Программная реализация | Отчёт | 2.03.23 | 26.03.23 |
| 5 | Тестирование | Отчёт | 27.03.23 | 30.03.23 |